# DIMENSIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Plantilla basada en el estándar PMBoK

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de Plataforma Web Ingecon |
| Código / ID | PROY-ING-WEB-001 |
| Responsable Técnico | Equipo de Desarrollo (D. Carabajal, T. Hurtado, V. Ortega, B. Parraguez, D. Sepúlveda, P. Urrutia) |
| Fecha de elaboración | 21/04/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |

## 1. Descripción Técnica del Proyecto

Describa qué se va a realizar, el cómo funciona técnicamente y el alcance tecnológico o de ingeniería del proyecto.

1.1 Resumen Técnico

El proyecto consiste en la construcción de una plataforma web transaccional y un portafolio corporativo para Ingecon, destinada a solucionar su nula visibilidad digital y la ineficiencia en la captación análoga de proyectos B2B/B2C. Técnicamente, el sistema funcionará mediante una arquitectura monolítica web que capturará prospectos de clientes asíncronamente, gestionará la visualización interactiva de catálogos y automatizará el despacho de correos comerciales sin requerir intervención manual inicial.

Para lograr esto bajo la condición de no incurrir en costos de licencias de software, se utilizará una pila tecnológica (Stack) basada en código abierto distribuida en niveles lógicos estrictos. La Capa de Lógica de Negocio (o Capa de Aplicación) se desarrollará en PHP utilizando el framework Laravel, el cual manejará el enrutamiento, los cálculos y las reglas del sistema. Esta capa interactuará directamente con la Capa de Datos (o Capa de Persistencia), donde se guardará y protegerá la información. Por su parte, la Capa de Presentación (lo que el usuario ve y con lo que interactúa) se implementará con tecnologías modernas web como HTML, CSS y JavaScript, apoyándose específicamente en Tailwind CSS y Alpine.js para reactividad y diseño responsivo, descartando por completo el uso de constructores visuales o herramientas "No-Code".

El resultado técnico esperado es un sistema altamente cohesivo, rápido y seguro, que almacene toda su trazabilidad en una base de datos relacional PostgreSQL —el motor de base de datos open source más avanzado del mundo, que brinda seguridad de grado empresarial sin costos de licencias Oracle o SQL Server—, despliegue un mapa interactivo liviano (vía Leaflet.js de apenas 42 KB y OpenStreetMap) eliminando la dependencia de APIs cartográficas de pago como Google Maps, automatice el envío de cotizaciones mediante Resend con una tasa de entregabilidad de élite y hasta 3,000 correos mensuales sin costo, valide documentos PDF bajo la norma ISO 32000-1 mediante veraPDF, cifre las contraseñas de administrador con el estándar de oro Argon2id resistente a ataques con GPU, y garantice la continuidad operativa con respaldos automáticos de la base de datos mediante Cron Jobs (pg_dump) sin necesidad de servicios externos de Backup Cloud. Todo esto mitiga los altos costos logísticos actuales de la empresa y otorga una seguridad de grado bancario.

1.2 Alcance Técnico

- Incluido: Desarrollo de un monolito web responsivo, estructuración y modelado de datos en base relacional estricta, integración de mapa georreferenciado de código abierto, sistema de validación perimetral de archivos PDF bajo norma ISO 32000-1, cifrado criptográfico de contraseñas de administrador y exportación de datos transaccionales en formatos CSV/Excel.

- Excluido: Queda estrictamente prohibido y excluido del alcance técnico el uso de bases de datos semiestructuradas (NoSQL), la adopción de herramientas "No-Code" o CMS prefabricados (como WordPress o Wix), el uso de arquitecturas distribuidas basadas en microservicios, y la implementación de APIs comerciales de pago (como Google Maps o servicios SMTP restrictivos).

## 2. Metodología Técnica

Especifique el enfoque metodológico que guiará la ejecución técnica.

- Enfoque metodológico: Adaptativo / Ágil, alineado rigurosamente con las exigencias del marco de trabajo Scrum++.

- Ciclo de vida del proyecto: Iterativo e incremental, permitiendo la adición de funcionalidades modulares a la arquitectura base.

- Estándares o normas aplicables: Arquitectura de software organizada mediante el Modelo de Vistas 4+1 (diseñando el sistema a través de la Vista Lógica, Vista de Proceso, Vista de Desarrollo, Vista Física y la Vista Externa o Casos de Uso). Además, el control de cambios, colaboración y versionamiento del código fuente se realizará obligatoriamente a través de un repositorio GIT. Este último es vital para mantener una trazabilidad absoluta, generar un informe de commits auditable y comprobar la participación técnica de cada integrante del equipo.

2.1 Fases de Implementación Técnica

| Fase | Actividades Técnicas Principales | Entregable Técnico | Duración Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Inicio | Levantamiento de requerimientos y diseño de la arquitectura bajo Modelo de Vistas 4+1 de Scrum++. | Documento de Arquitectura y Casos de Uso. | 2 semanas |
| Fase 2: Planificación | Inicialización del repositorio GIT, modelado del esquema en la Capa de Datos y configuración inicial del framework. | Repositorio GIT activo y Diccionario de Datos. | 2 semanas |
| Fase 3: Ejecución | Programación de la Capa de Lógica de Negocio (Laravel), Capa de Presentación (Tailwind/Alpine), configuración de mapas (Leaflet) e integraciones SMTP (Resend). | Plataforma Web Monolítica en versión Beta. | 4 semanas |
| Fase 4: Monitoreo y Control | Priebus de concurrencia, validación de inyecciones y control estricto de carga de Archivos PDF Estándar. | Informe de Pruebas y Depuración. | 2 semanas |
| Fase 5: Cierre | Despliegue de la infraestructura física en la nube (VPS) con agente SSL y creación de tareas automáticas (Con Jobs). r | Plataforma en Producción y Código Final en GIT. | 2 semanas |

## 3. Recursos Técnicos Requeridos

Listado de todos los recursos técnicos necesarios para ejecutar el proyecto.

3.1 Recursos de Equipamiento e Infraestructura

| Recurso | Descripción | Cantidad | Disponibilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor en la Nube | Servidor Privado Virtual (VPS) entorno Linux con proxy inverso Nginx. | 1 | Por arrendar |
| Laravel (PHP) | Framework de Capa de Lógica de Negocio (PHP) con arquitectura MVC para orquestar procesos y reglas de negocio. Incluye Eloquent ORM para comunicación fluida con la BD, y módulos nativos de autenticación y protección contra XSS, CSRF e Inyección SQL. | N/A | Open Source |
| Tailwind CSS / Alpine.js | Frameworks de Capa de Presentación. Tailwind CSS: diseño responsivo de alta precisión basado en utilidades. Alpine.js: reactividad ligera para modales, menús y estados en tiempo real sin la complejidad de frameworks densos. | N/A | Open Source |
| Sistema Control de Versiones | Plataforma GIT para el versionamiento y la auditoría de commits. | 1 | Licencia Gratuita |
| Spatie Simple Excel | Herramienta para generación en bajo consumo de memoria de reportes CSV. | N/A | Open Source |
| Resend | Infraestructura SMTP de mensajería para alertas comerciales automáticas con tasa de entregabilidad de élite. Capa gratuita: 3,000 correos/mes sin costo. Evita que los correos lleguen a Spam (a diferencia de servidores propios). | 1 | Licenciado (Capa Gratuita) |
| PostgreSQL | Motor de base de datos relacional open source más avanzado y estable. Centraliza credenciales, registros de obras, cronogramas y consultas. Integridad referencial estricta sin costos de licencias Oracle o SQL Server. | N/A | Open Source |
| Leaflet.js + OpenStreetMap | Cartografía colaborativa y libre. Leaflet: interfaz liviana de 42 KB que renderiza mapas. OSM: cartografía detallada sin APIs propietarias ni tarjetas de crédito. | N/A | Open Source |
| Argon2id | Estándar de oro para cifrado (hashing) de contraseñas. Diseñado para resistir ataques de fuerza bruta incluso con hardware especializado (GPUs). | N/A | Open Source |
| veraPDF | Validador de cumplimiento de archivos PDF bajo norma ISO 32000-1. Garantiza que planimetrías y documentos sean válidos y seguros para archivo a largo plazo. | N/A | Open Source |
| Cron Jobs (pg_dump) | Sistema de respaldos automáticos de la Capa de Datos (PostgreSQL). Ejecuta copias de seguridad programadas durante la madrugada. Elimina necesidad de servicios externos de Backup Cloud. | N/A | Configurable |

3.2 Recursos Humanos Técnicos

| Rol / Cargo | Perfil Técnico Requerido | Cantidad | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrolladores (Capa de Presentación y Lógica de Negocio) | Dominio en PHP, JavaScript, SQL, HTML/CSS. Manejo de GIT y metodologías Scrum++. | 4 | 100% |
| Administrador de Base de Datos | Conocimiento avanzado en bases de datos relacionales y normalización para la Capa de Datos. | 1 | 50% |

3.3 Materiales e Insumos

| Material / Insumo | Especificación Técnica | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Planimetrías y Certificados COPROF | Documentos electrónicos en formato PDF versión 1.7 (Norma ISO 32000-1). | Archivos Digitales | Múltiples |
| Fotografías de Obras B2B | Archivos de alta definición convertidos a WebP para optimización de renderizado. | Archivos Digitales | Max 15 por obra |

## 4. Análisis de Viabilidad Técnica

Argumente por qué el proyecto es técnicamente factible.

4.1 Factores de Viabilidad

| Factor | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad tecnológica | El ecosistema tecnológico seleccionado (Laravel con Eloquent ORM, PostgreSQL, Tailwind CSS, Alpine.js, Leaflet.js + OSM, Resend, Argon2id, veraPDF) es 100% de código abierto o con capa gratuita, gratuito y ampliamente documentado. Ofrece seguridad de grado bancario y cartografía profesional sin costos de licencias corporativas ni APIs de pago. | Confirmado |
| Capacidad técnica del equipo | El equipo cuenta con el conocimiento técnico para organizar el código en GIT y aplicar arquitecturas 4+1. | Confirmado |
| Infraestructura habilitante | Disponibilidad en el mercado de servidores VPS de bajo costo compatibles con sistemas operativos Linux. Los componentes (Leaflet.js: 42 KB, Laravel, PostgreSQL) funcionan eficientemente en infraestructura minimalista sin requerir hardware especializado. | Confirmado |
| Normativa técnica aplicable | Disponibilidad de librerías en el servidor (veraPDF) para validar síncrona y asíncronamente el cumplimiento de la norma ISO 32000-1 de archivos PDF. Además, Argon2id implementa el estándar de hashing más seguro disponible sin costo. | Confirmado |

4.2 Restricciones y Supuestos Técnicos

- Restricciones técnicas:

  - Regla de Base de Datos: Toda la parte transaccional del sistema y almacenamiento de la información se debe almacenar obligatoriamente en una base de datos relacional (PostgreSQL) y no en semiestructurada en la Capa de Datos, para garantizar la integridad referencial.

  - Prohibición absoluta del uso de constructores visuales, CMS encapsulados o plataformas "No-Code".

  - El ecosistema de licencias y APIs (incluyendo cartografía como Leaflet.js y correos transaccionales) debe suponer un costo de cero pesos para la operación.

- Supuestos técnicos:

  - El servidor en la nube seleccionado será capaz de mantener una disponibilidad operativa (uptime) del 99.5%.

  - El repositorio GIT será utilizado continuamente por todo el equipo, de manera que el informe de commits refleje la trazabilidad de todos los participantes durante Scrum++.

## 5. Riesgos Técnicos

Identifique los principales riesgos técnicos del proyecto y sus planes de respuesta.

| ID | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Ataques de fuerza bruta para vulnerar las contraseñas del panel de administración. | Alta | Alto | Mitigar: Cifrado criptográfico con Argon2id —el estándar de oro actual, diseñado específicamente para resistir ataques de fuerza bruta incluso con hardware especializado (GPUs)— y bloqueo (Lockout) automático de cuenta por 60 min tras 5 intentos fallidos. |
| RT-02 | Sobrecarga de almacenamiento del servidor por carga desmedida de recursos multimedia. | Alta | Medio | Evitar: Límite técnico estricto de máximo 15 imágenes por proyecto protegido transaccionalmente desde la Capa de Persistencia. |
| RT-03 | Inyección de código malicioso oculto en supuestos archivos o planimetrías. | Media | Alto | Mitigar: Validación estricta a nivel binario usando veraPDF para asegurar que los documentos cumplen el formato PDF Estándar (ISO 32000-1). Esta librería open source verifica la estructura del archivo, los bytes mágicos y la conformidad con la norma, garantizando que documentos maliciosos o corruptos sean rechazados antes de almacenarse. |
| RT-04 | Pérdida catastrófica de información por caídas de disco duro del VPS. | Baja | Alto | Mitigar: Implementación de copias de seguridad automatizadas de la Capa de Datos (PostgreSQL) mediante Cron Jobs con pg_dump al menos una vez cada 24 horas durante la madrugada. Esta automatización nativa elimina la necesidad de servicios externos de Backup Cloud, garantizando que la información sea siempre recuperable utilizando los recursos del propio servidor. |

## 6. Indicadores Técnicos de Desempeño

Métricas para verificar que el proyecto cumple sus objetivos técnicos.

| Indicador | Descripción | Fórmula / Método de Medición | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latencia Frontal (Tiempos de Respuesta) | Mide la velocidad con la que la Capa de Lógica de Negocio y Presentación reaccionan a las peticiones. | (Tiempo total de carga del DOM + tiempo de respuesta de BD) bajo estrés. | Inferior a 2 - 3 segundos con 100 usuarios concurrentes. | Semanal |
| Disponibilidad Operativa (Uptime) | Verifica el tiempo efectivo en el que el servidor y la base de datos están activos. | (Horas de servicio activo / Horas totales del mes) x 100. | >= 99.5% | Mensual |
| Participación Técnica | Mide la colaboración y versionado técnico del equipo de desarrollo. | Conteo y auditoría de los reportes de commits por usuario en la rama principal. | 100% de integrantes con commits válidos. | Quincenal |
| Tasa de Éxito de Respaldos | Efectividad del script automático para volcar la Capa de Persistencia. | (Respaldos exitosos generados / Respaldos programados) x 100. | 100% (1 respaldo íntegro cada 24 hrs). | Diario |

## 7. Validación y Aprobaciones

| Nombre | Cargo / Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Paulo Quinsacara Jofré | Docente Validación Técnica | ______________________ | 21/04/2026 |
| Guillermo Cáceres | Gerente General Ingecon | ______________________ | 21/04/2026 |
| Equipo de Desarrollo | Responsables Técnicos | ______________________ | 21/04/2026 |

## 8. Glosario de Términos (Diccionario Técnico)

Para facilitar la comprensión del alcance técnico del proyecto y alinear la comunicación entre los involucrados, se definen los siguientes conceptos de ingeniería de software utilizados en este documento:

- No-Code (Sin código): Plataformas o herramientas de software que permiten a usuarios sin conocimientos de programación crear aplicaciones mediante interfaces gráficas e interacciones de arrastrar y soltar. Este proyecto prohíbe expresamente su uso para garantizar el máximo control y la propiedad total sobre el código fuente de Ingecon.

- Pila Tecnológica (Stack): Es el conjunto de lenguajes de programación, frameworks, librerías y herramientas de software que se combinan y utilizan para construir y ejecutar una aplicación web.

- Capa de Presentación: Lo que el usuario ve y con lo que interactúa. Se renderiza directamente en el navegador e incluye el diseño, la estructura (HTML/CSS) y la interactividad dinámica (JavaScript).

- Capa de Lógica de Negocio (o Capa de Aplicación): Donde ocurren los procesos, cálculos y reglas del sistema. Se ejecuta en el servidor, procesando las transacciones y garantizando las normas del dominio de la empresa.

- Capa de Datos (o Capa de Persistencia): Donde se guarda la información de manera segura y estructurada. En este proyecto, esta función recae exclusivamente en la base de datos relacional (PostgreSQL), garantizando la integridad de los registros.

- Base de Datos Relacional: Un tipo de base de datos que almacena la información estructurada en tablas con filas y columnas, estableciendo relaciones formales entre ellas. Garantiza reglas estrictas de integridad de datos, a diferencia de las bases de datos no estructuradas o NoSQL.

- Arquitectura Monolítica: Un modelo de diseño de software tradicional donde las capas de Presentación, Lógica de Negocio y Datos están unificadas en un único programa (repositorio de código), facilitando su despliegue y abaratando costos de mantenimiento respecto a infraestructuras distribuidas (como los microservicios).

- Scrum++: Un marco de trabajo ágil avanzado utilizado para la gestión de proyectos de desarrollo de software, que hace énfasis en la documentación de la arquitectura y la trazabilidad de los requisitos de principio a fin.

- Modelo de Vistas 4+1: Una técnica de diseño arquitectónico que describe un sistema de software desde múltiples perspectivas (Vista Lógica, Vista de Proceso, Vista de Desarrollo y Vista Física), unidas por una quinta vista central: los Casos de Uso.

- GIT (Control de Versiones): Un sistema de registro informático que guarda el historial de cada cambio realizado en el código fuente de un proyecto, permitiendo que varios programadores colaboren al mismo tiempo sin sobrescribir el trabajo del otro.

- Commit: Es una confirmación o captura de estado en el sistema GIT. Representa un conjunto de cambios en el código que un desarrollador envía al repositorio oficial del proyecto.

- Servidor Privado Virtual (VPS): Una máquina virtual arrendada como servicio por una empresa de alojamiento web. Funciona como un servidor físico independiente y dedicado, permitiendo a los desarrolladores instalar su propio sistema operativo (Linux) y configurar la infraestructura a su medida.

- Hashing: Un proceso criptográfico matemático irreversible que transforma una contraseña legible en una cadena de caracteres aleatoria y de longitud fija. Impide que las contraseñas originales puedan ser leídas si la base de datos es vulnerada.